MINUTA DE REUNIÓN

| Proyecto | : | Actualización y Ampliación de Planteles de Aves de Posturas Leyda y Melipilla |  |  |  | Acta N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | : | Reunión Teams |  |  |  | 1 |
| Fecha | : | 9 de junio de 2026 | Hora Inicio: 10:00 | Hora Término: 10:45 |  |  |

OBJETIVO

Reunión de coordinación Medio Humano (MH)

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elizabeth Ellmen | EE | PROA | Telemático |
| Francisco Chiang | FC | PROA | Telemático |
| Cristian Barra | CB | PROA | Telemático |
| María Olmedo | MO | PROA | Telemático |
| Cristóbal Mendoza | CM | PROA | Telemático |
| Renato Caris | RC | PROA | Telemático |
| Irina Rossi | IR | INERCO | Telemático |
| Catherine Avila | CA | INERCO | Telemático |
| Yeraldin Neira | YN | INERCO | Telemático |
| Valentina Rivas | VR | INERCO | Telemático |

| TEMA | FECHA DE ENTREGA | ENCARGADO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Área de estudio preliminar IR indica que para definir el Área de Estudio de Medio Humano se deberá tener en consideración las Áreas de Influencia de Olores, Emisiones Atmosféricas, Ruido y Transito Vial. Dicho esto, de acuerdo a los KMZ preliminares de los Proyectos, IR generó áreas de estudio preliminares, las que contienen las siguientes comunidades de acuerdo a los Proyectos: Melipilla: Popeta, Coligua, Maitenes Leyda: El Sauca, Indeterminada (según distrito censal), Marquesa Adentro Estas serán enviadas una vez se ajusten con las modelaciones de olores que posee Equipo PROA. |  | INERCO | Pendiente |
| Consentimiento informado y pauta de entrevista Para ejecutar el terreno de Medio Humano se generará un consentimiento informado, el que deberá contener una breve descripción del Proyecto. También se utilizará una pauta de entrevista para recopilar la información necesaria para el desarrollo de la Línea de Base de Medio Humano. Se enviará consentimiento informado y pauta de entrevista de ejemplo a Equipo PROA para su revisión | 09.06.2026 | INERCO | Cerrado |
| Modelación de olores EE indica que Melipilla cuenta con una pluma de modelación de olores de acuerdo a la operación actual del Plantel. MO indica que Leyda también cuenta con una pluma pero que esta es un poco más antigua. Las modelaciones serán enviadas a Equipo INERCO para ajustar el área de estudio preliminar de MH. | 09.06.2026 | PROA | Cerrado |
| Relacionamiento comunitario PROA CB indica que los planteles cuentan con relacionamiento comunitario y que estos antecedentes serán compartidos con Equipo INERCO. Equipo PROA, a partir de estos antecedentes, definirá a los posibles participantes de las entrevistas considerando una media de 5 personas por comunidad, entre trabajadores, familias de trabajadores, dirigentes comunales, entre otros. Cabe indicar que Equipo PROA realizará las comunicaciones previas a los individuos a entrevistar para interiorizarlos respecto del proceso de levantamiento de información de Medio Humano. | Por definir | PROA | Pendiente |
| Fecha de ejecución de terreno MH A partir de las gestiones previamente indicadas en la presente minuta, Equipo INERCO revisará la fecha máxima en que se pueda ejecutar el levantamiento de información de Medio Humano para no impactar las fechas de ingreso de los proyectos. Se enviarán cronogramas actualizados. | 12.06.2026 | INERCO | Pendiente |